2016.12.20-2016.12.30

完成数据库的需求分析，数据库的概念设计以及数据库的逻辑设计

2016.12.31-2017.1.7

完成电脑端的低保真原型设计

2017.1.8-2017.1.12

完成pad端的低保真原型设计

2017.1.13-2017.1.20

完成手机端的低保真原型设计

2017.1.21-2017.2.10

系统的详细设计

2017.1.27-2017.2.2

休息

2017.2.11-2017.2.15

前后端程序员沟通前后端API

2017.2.16-2017.2.21

后端程序员搭建服务器及创建数据库

2017.2.16-2017.2.23

前端程序员根据电脑端的原型图书写电脑端的静态页面

2017.2.24-2017.2.27

前端程序员根据pad端的原型图书写pad端的静态页面

2017.2.28-2017.3.2

前端程序员根据手机端的原型图书写手机端的静态页面

2017.2.13-2017.3.5

后端程序员书写后端程序的业务逻辑

2017.3.6-2017.3.26

前端程序员与后端程序员进行前后端程序的数据交互

2017.3.27-2017.4.15

进行测试

2017.4.16-2017.5.1

对项目成果进行整理，完成论文